# CRONOGRAMA PRELIMINAR PARA UN ENCARGO DE PROYECTO Y DIRECCION

|  | MESES |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 a 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Programa de necesidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reconocimiento del terreno / Normativa oficial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Croquis preliminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobación croquis preliminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mensura y nivelación del terreno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensayo de suelos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anteproyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobación anteproyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planos y trámites municipales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobación documentación de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación llamada a concurso de precios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación de propuestas por los oferentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudio de propuestas por el Arq – Informe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adjudicación – Negociación – Firma contratos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo previo a la iniciación de la obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción de la obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recepción provisoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de garantía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |